河北省水利厅关于开展水土保持工程建设

以奖代补的实施意见

石家庄市、承德市、张家口市、秦皇岛市、唐山市、保定市、邢台市和邯郸市水利（水务）局：

为进一步调动社会力量参与水土流失治理的积极性，提高水土流失治理速度和效益，发挥水土保持在巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴和生态文明建设等方面的支撑作用，根据水利部《关于进一步推动水土保持工程建设以奖代补的指导意见》（水保〔2021〕381号）、《河北省人民政府办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的实施意见》（冀政办字〔2021〕156号），经商省财政厅同意，现就我省实施水土保持工程建设以奖代补提出如下意见。

一、充分认识以奖代补的重要意义

- 在水土保持工程建设中实施以奖代补，是贯彻两手发力，调动社会力量参与水土流失治理的具体举措，是落实省委、省政府抓投资上项目促发展决策部署，加快推进项目建设的有效途径，是有效拓宽资金渠道，创新生态修复保护机制的现实需要，其核心是变立项审批为建设主体自愿申报、自主建设，变先拨后建为先建后补，进一步提升财政资金使用效益和治理管护成效。各地要提高思想认识，广泛宣传发动，积极推动以奖代补落地，撬动社会资本投入，加快水土流失治理步伐。

- 二、工作原则

- ——试点先行、有序推进。选择积极性高、技术力量强、治理需求迫切的水土保持重点县区先行开展以奖代补试点，积累试点经验，完善政策机制，逐步扩大范围，稳妥有序推动以奖代补工作。不采取以奖代补方式实施的工程，应参照基本建设程序管理。

- ——自愿申报、自主建设。各类建设主体自愿申报，在满足水土保持相关规划、技术标准基础上，统筹生态修复、农业生产和群众生活需求，自主建设，并对工程建设质量和安全负责。

- ——全程公示、公开透明。实行“事前、事中、事后”全过程公示制度。及时向社会公开奖补政策、建设主体、工程实施和资金兑付等情况，主动接受社会监督，确保奖补全程公开透明。

- ——简化程序、加强指导。创新工程实施、资金投入、建后管护和资金兑付等政策机制，简化程序，加快进度，节约成本，提高效益。水利部门加强对工程建设的监督指导，确保以奖代补顺利开展。

三、适用范围

在水土保持规划的水土流失治理区域内，施工单项合同估算价不超过400万元，材料、苗木等货物采购单项合同估算价不超过200万元的水土保持工程。适用范围限额随国家规定必须招标的标准限额进行动态调整。

四、奖补内容

（一）奖补资金。指中央和省级财政水利发展资金中用于水土保持工程建设的资金，年度资金额度由省水利、财政部门根据中央、省年度资金总量及试点县申请情况确定。

（二）奖补对象。自愿出资投劳参与水土流失治理的农民合作社、家庭农场、村组集体、专业大户、农户及其他企业、社会组织等各类建设主体。

（三）奖补措施。纳入奖补范围的措施包括《水土保持综合治理技术规范》《北方土石山区水土流失综合治理技术标准》明确的工程、植物等水土保持措施。与水土保持关系不密切的措施以及征地移民、景观等措施，不纳入奖补范围。具体奖补措施类型由项目县结合实际进一步明确。

- 奖补标准。原则上对于没有经济效益的水保林、种草、封育治理、谷坊、沟头防护、截排水等措施，奖补标准不高于结算价款的70%；对于有一定经济效益的梯田、经果林、水池水窖等措施，奖补标准不高于结算价款的50%。具体措施的奖补标准由项目县结合实际进一步明确。

- 奖补方式。工程通过验收后，按照奖补标准和国库集中支付程序，及时向建设主体兑现奖补资金。未经奖补程序确定的建设主体，不予奖补。

五、奖补程序

- 发布公告。项目县根据本地区水土保持相关规划，研究制定以奖代补申报指南，明确奖补对象、措施范围、标准、程序，建设区域、建设任务、验收标准、奖补方式等内容，并在当地政府门户网站和奖补项目所在乡镇、村进行公告。

- 自主申报。建设主体按规定程序和要求自愿向县级水利部门进行申报，填写以奖代补工程申请表，包括建设地点、建设内容、建设时间、申请奖补资金规模等内容。

- 审核公示。县级水利部门商同级财政部门，采取专家审核、竞争比选等方式，按程序公平公正确定建设主体，并将相关信息在当地政府门户网站、有关乡镇、村进行公示，并拍照备案登记。

- 签订合同。公示无异议后，县级水利部门与建设主体签订合同，明确建设地点、建设内容、建设时限、奖补标准、验收要求、产权归属、资金兑付和双方的责任义务等内容。

- （五）自主建设。建设主体严格按照签订的合同、水土保持技术规程规范等自主开展工程建设，负责工程质量安全。

- （六）工程验收。工程完工后，建设主体向县级水利部门提出验收申请，并附建设内容（措施）前、中、后对比照片。县级水利部门会同同级财政部门，按照合同及验收标准等，及时组织验收。

- （七）兑付资金。验收合格后，县级水利部门及时将验收、奖补资金等情况在政府门户网站、有关乡镇、村公示，并拍照备案登记。公示无异议后，依据合同、验收意见等有关材料，按照国库集中支付程序直接向建设主体兑付奖补资金。

六、有关要求

- （一）加强组织领导。各级水利部门要将以奖代补工作列为本级重点改革事项，认真研究，周密组织，积极推进。要加强与财政部门沟通，及时指导解决试点过程中出现的问题和困难。各市要加强宣传发动，组织县区主动申报，每市至少推荐一个试点县。试点县政府要成立组织协调机构，明确部门责任分工，制定推进方案，加大政策宣传，加强廉政风险防控，确保以奖代补工作顺利实施。

（二）完善政策机制。试点县政府在开展以奖代补前，要制定以奖代补实施细则或办法，建立健全申报、公示、验收、管护、资金兑付和争议解决措施等制度，明确相关工作流程、内容、标准和时限，简化审批程序，最大限度的加快工程建设进度，提高财政资金使用效益和奖补资金兑付效率。

（三）加强监督指导。各级水利部门要为建设主体提供全过程技术咨询和指导，加强对以奖代补的监督管理，对未通过完工验收的建设主体，不得允许申请新的以奖代补项目。试点县水利部门要编制年度或3年试点项目实施方案报省市审核，拟定实施的区域、目标任务、建设规模、时间安排和预期效果，依据确定的年度项目建设地点和内容，委托有技术能力的第三方编制工程设计，经专家审查后纳入河北省水利投资预算与绩效管理系统项目库管理和实施，并及时将项目有关信息及竣工验收图录入国家水土保持重点工程项目管理信息系统。

（四）建立激励机制。试点县由县级申报、市级推荐、省级审定，试点期限原则为3年。省水利、财政部门对以奖代补工作推进力度大、绩效考核成绩优秀的市县，在安排水利发展资金时予以倾斜支持，并在水土保持规划实施情况年度考核评估时给予市县政府加分奖励。对试点工作推进不积极、绩效考核成绩差的进行动态调整，并与下年度水利发展资金安排相挂钩。

（五）强化资金监督。奖补资金纳入部门预算管理，实行国库集中支付。以奖代补项目涉及的勘测设计、监理、验收等费用，按照《中央财政水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕54号）、《河北省水利发展资金使用管理实施细则》（冀财规〔2021〕1号）等有关规定执行。市县财政、水利部门要加强奖补资金的管理和绩效评价，对虚报、骗取、冒领、截留、挪用、贪污奖补资金的，按照有关法律法规严肃处理，同时追究相关人员责任，确保资金安全。